Template de Plano de Projeto

Introdução
Este documento registra o Plano de Projeto de <Desenvolvimento/Manutenção> do Sistema <Nome do Sistema>.
Escopo do Projeto
O escopo do projeto delimita o trabalho que deve ser feito ao longo do projeto. Desta forma, a presente seção descreve o escopo do produto, que contém a lista de funcionalidades a serem implementadas no projeto, bem como as restrições do projeto e suas premissas, quando existirem.

  1. Escopo do Produto

O escopo do produto de software alvo do projeto aqui descrito foi definido por meio de estórias de usuário e armazenado no Backlog do Produto. Contudo, nem todas estórias do Backlog do Produto serão implementadas no presente projeto. Apenas as estórias incluídas no Backlog da Release e, portanto, é este último backlog que de fato delimita o escopo do produto para o projeto corrente. Por fim, a cada iteração do projeto (Sprint), as estórias selecionadas são armazenadas no Backlog do Sprint. A Tabela 1 apresenta os links de acesso para cada um destes backlogs.

Backlog	Link de acesso
Produto	<inserir link para o Backlog do Produto>
Release	<inserir link para o Backlog da Release>
Sprint	<inserir link para o Backlog do Sprint>

Tabela 1 - Links de acesso para os backlogs associados ao projeto.

É digno de nota o fato de que qualquer backlog é mutável ao longo do desenvolvimento de um projeto. Desta forma, na iniciação de cada sprint do projeto faz-se necessária uma revisão das estórias contidas em cada um dos backlogs aqui mencionados.

<Deve ser notado que o texto aqui apresentado pode e deve ser revisto a cada projeto. Pode ser que em um projeto o Backlog da Release seja exatamente igual ao Backlog do Produto, o que torna a desnecessária a diferenciação entre os dois. Nesse caso, o termo “Backlog da Release” deveria ser desconsiderado e retirado do texto.>

  1. Restrições e Premissas do Projeto

Nesta seção, na Tabela 2, são descritas as restrições e as premissas do projeto. As restrições documentam qualquer limitação referente a algum compromisso do projeto, que necessariamente deve ser atendida. As premissas, por outro lado, definem condições que devem ser satisfeitas para que o plano de projeto proposto seja realmente exequível.

Tipo	Descrição
<Premissa ou Restrição>	<Descrever aqui a premissa ou restrição. Usar uma linha para cada premissa e/ou restrição do projeto.>

Tabela 2 - Premissas e restrições do projeto.
Equipe e Infraestrutura
No planejamento do projeto, é preciso definir os recursos necessários para sua boa condução. Dentre estes recursos, em projetos de software, destacam-se os recursos humanos. Para o presente projeto, os papéis definidos são descritos na Tabela 3, assim como os responsáveis por executá-los.

Papel	Responsável	Contato	Necessidade de treinamento
<Nome do papel>	<Nome completo do responsável>	<E-mail para contatos oficiais>	<Indicação de necessidades de treinamento, se houver>
<Nome do papel>	<Nome completo do responsável>	<E-mail para contatos oficiais>	<Indicação de necessidades de treinamento, se houver>
<Nome do papel>	<Nome completo do responsável>	<E-mail para contatos oficiais>	<Indicação de necessidades de treinamento, se houver>

Tabela 3 - Equipe do projeto.

<Cada papel necessário para a execução do projeto deve ser atribuído a um dos membros da equipe do projeto. Se um membro for atribuído a um papel para o qual não tem experiência, uma estratégia de treinamento deve ser definida (pode ser a participação em um curso, mentoring ou até mesmo estudo pessoal).>

Por sua vez, os recursos materiais e de infraestrutura para o projeto estão definidos na Tabela 4.

Recurso	Descrição	Quantidade
<Nome do recurso>	<Breve descrição>	<Quantidade de itens necessários>
<Nome do recurso>	<Breve descrição>	<Quantidade de itens necessários>
<Nome do recurso>	<Breve descrição>	<Quantidade de itens necessários>

Tabela 4 - Recursos e infraestrutura necessários para o projeto.

Cronograma do Projeto
O cronograma deste projeto é definido pelo Quadro de Tarefas do Projeto, que pode ser acessado em <inserir link para o Quadro de Tarefas>.

<O quadro de tarefas deve ser composto, no mínimo, quatro colunas: tarefas a fazer, tarefas em execução, tarefas finalizadas e tarefas não planejadas. Nesta última coluna, deve ser registrada qualquer tarefa que não tenha sido definida durante a fase de planejamento, mas que teve que ser executada para o cumprimento dos objetivos do Sprint ou do projeto. Exemplo de tarefas deste tipo são ações corretivas definidas em decorrência de problemas detectados durante o acompanhamento do projeto. Além disso, o quadro de tarefas deve ser atualizado diariamente e, por isso, mesmo não deve ser incorporado fisicamente ao plano de projeto.>

Além disso, os marcos deste projeto são definidos na Tabela 5. A princípio, cada fim de Sprint é um marco do projeto.

Identificador do marco	Data
<Registrar o identificador do marco>	<Indicar a data prevista para o alcance do marco>

Tabela 5 - Marcos do projeto.
Riscos

A lista de riscos do projeto, definida em <inserir link para a Lista de Riscos do Projeto>, inclui o identificador de cada risco, uma breve descrição, sua probabilidade e impacto de ocorrência e sua prioridade de tratamento.

A cada reunião de acompanhamento a lista dos riscos é revista, em especial em busca de riscos anteriormente vislumbrados e que ameaçam o alcance dos objetivos do projeto. Também são revistos as probabilidades e riscos dos já conhecidos.
Planejamento de Gerência de Dados
Nesta seção é definida a estrutura do repositório de dados do projeto, disponível em <inserir link para o repositório centralizado de dados do projeto>.

<Esta seção deve ser complementada com a estrutura planejada para o repositório de dados do projeto, e pelos direitos de acesso de cada membro da equipe a cada artefato do projeto.>
Planejamento do Acompanhamento do Projeto
O acompanhamento do projeto será feito essencialmente por meio de três atividades:
- Acompanhamento diário (stand up meetings do Scrum) - todos os dias;
- Relato de status periódico - <informar a periodicidade de produção do relatório de acompanhamento do projeto>;
- Acompanhamento em marcos - conforme o planejamento dos marcos definido na Seção 4.

Além disso, o projeto deve ser replanejado se algum dos critérios definidos a seguir for satisfeito:
<Definir aqui a lista de todos critérios de replanejamento para o projeto. Um exemplo de um critério de replanejamento é “A variação entre o esforço planejado e o esforço realizado é superior a 20%”.>
Planejamento da Comunicação
Nesta seção é descrito o plano de comunicação do projeto, conforme as definições da Tabela 6. Para cada comunicação relevante, o responsável por realizá-la, assim como seu meio e momento de realização são definidos.

Comunicação	Responsável	Canal de comunicação	Momento da comunicação
<Identificador da comunicação>	<Responsável por realizar a comunicação a todos interessados>	<Meio de comunicação, como e-mail, reunião...>	<Momento em que a comunicação deve ser feita, como ao fim da criação de um artefato>

Tabela 6 - Plano de comunicação do projeto.
Análise de Viabilidade e Comprometimento
Nesta seção é feito o registro da análise de viabilidade do projeto. A Tabela 7 contém os aspectos de viabilidade considerados e o resultado da análise para cada um deles.

Aspecto	É viável?
Técnico	<Sim ou não>
Comercial	<Sim ou não>
Legal	<Sim ou não>

Tabela 7 - Análise de viabilidade do projeto.

<O aspecto técnico diz respeito a viabilidade de executar o projeto pois há tecnologia para fazê-lo e a equipe do projeto a domina, ou tem a possibilidade de dominá-la se o plano de projeto for implementado adequadamente. Além disso, também considera se é factível executar o plano dadas eventuais restrições de tempo e de recursos.

O aspecto comercial diz respeito ao valor do produto para a sociedade ou para a comunidade de usuários em potencial. Em outras palavras: o produto tem a possibilidade de ser utilizado em ambientes reais, gerando algum valor para seus usuários?

Finalmente, em relação ao aspecto legal deve ser ponderado se alguma funcionalidade do produto fere alguma lei ou regulamento. >

Diante do exposto nesta seção, o presente projeto é considerado <viável ou inviável>. Por estar de acordo, todos os membros do projeto consideram, portanto, o plano aqui descrito <aprovado ou reprovado>.

<Caso o plano seja aprovado, o registro da aprovação deve ser obtido via assinatura do próprio plano, de uma ata de reunião em que tenha sido revisado o plano ou via obtenção de consentimento por e-mail. Todos os membros do projeto devem ter a oportunidade de revisar e analisar o plano e indicar se o aprovam ou não.>